Pregled na realizacijata na aktivnostite od operativniot plan i finansiraweto (izrazeno vo Evra)

|  |  | Финансирање по години |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red Br. | Aktivnost | Godina | Godina | Godina | Godina | Godina | Godina | Godina |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Koristewe na podzemna voda za tehnol{ki potrebi |  |  |  | 130.000 |  |  |  |
| 2 | Rekonstrukcija na Magacin za zapallivi te~nosti |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
| 3 | Izrabotka i servisirawe na tenkvanite za skladirawe te~nosti |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |  |
| 4 | Postavuvawe na filtri na ispustite od kotlarata |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 5 | Rekonstrukcija na pre~istitelna stanica |  |  |  | 40.000 |  |  |  |
| 6 | Rekonstrukcija na privremenoto mesto za deponirawe na otpad |  |  |  | 15.000 |  |  |  |
| 7 | Koristewe na podzemni vodi za toplinska pumpa |  |  |  | 300.000 |  |  |  |
| Vkupno |  |  |  | 22.000 | 535.000 | 30.000 |  |  |