XI   ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН

СОДРЖИНА

XI.1	Вовед....................................................................................................................2

XI.2	Законски прописи и регулативи......................................................................3

XI.3	Оперативен план................................................................................................4

Прилог XI

Оперативен план на ДГ Бетон АД Скопје, за  Асфалтна база Романовце

| Активност 1: | Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната средина |
| --- | --- |
| Активност 2: | Проширување на имплементација на Систем за управување со заштита на животната средина ИСО 14001:2004 и Системот за заштита на здравјето и безбедноста на вработените ОХСАС 18001:2007 за Асфалтната база Романовце, Куманово. |
| Активност 3: | Асфалтирање на влезниот пристап до Асфалтната база Романовце и тампонирање на пристапниот пат од Автопатот до асфалтната база Романовце. |
| Активност 4: | Покривање на суровините - сите фракции за производство на асфалт т.е поставување на настрешница во делот на стопанскиот двор каде се складираат истатите, за спречување на емисии на прашина. |
| Активност 5: | Поставување на цистерна со техничка вода за потребите на Асфалтната база, поставување на подвижни тоалети и чистење на постоечката септичка јама на локацијата. |
| Активност 6: | Стратегија за управување со затекнатиот отпад од поранешната бетонска база на ДГ Маврово |

XI.   ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН

XI.1 Вовед

Изведувањето на активностите во рамките  на инсталацијата ДГ Бетон АД, Скопје

Асфалтна база - Романовце  се стреми во насока на постојано подобрување на                       технолошкиот процес преку современа опрема со која што работи, како и со                                   постојано водење на грижа за животната средина.

Со цел потполно усовршување, максимално искористување на капацитетите,       одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и      водејќи грижа за животната средина.

Основна цел на раководството е  да ја сочува животната средина стремејќи се  кон најновите достигнувања на полето на градежништвото во чекор со зачувување на животната средина.

Преку намалување на потрошувачка на суровини, енергија, намалување на             емисии на штетни материи во животната околина. Со правилно складирање,            третман и обработка на отпадни материи, како и отпадите кои се создаваат во            рамките на инсталацијата да се даде допринес кон зачувување на животната            околина , а таа е една, незаменлива и општа за сите луѓе.

На почетокот на 2013 година од страна на највисокото раководство се подготвува План за инвестирање со цел инсталацијата да обезбеди современи, софистицирани  солуции и системи на веќе постоечката опрема и  капацитети. Во своите приоритети  ДГ Бетон АД, Скопје , Асфалтна база - Романовце сака да воведе и  усвои стратегија за управување со отпадот. Реализацијата на тој план практично ќе резултира со зголемување на грижата кон сите аспекти  на животната средина како и промовирање на почисто производство.

XI.2	Законски прописи и регулативи

Како  резултат на дејностите кои ќе се извршуваат во рамките на инсталацијата, а со цел спречувањеили онаму каде што е можно намалување на емисиите во воздух, вода или почва, а со тоа и постигнување на високо ниво на заштита на животната средина во целина, во согласност со Директивата за интегрирано спречување и контрола на загадувањето или онаму каде што е возможно намалување на емисиите во воздух, вода или почва, а со тоа и постигнување на високо ниво на заштита на животната средина (96/61/ЕС), како и Законот за управување со отпад (Сл.Весник на Р.М бр. 09/11), ДГ Бетон АД Скопје  Асфалтна база - Романовце  очекува да го даде својот придонес кон зачувување на животната средина.

XI.3   ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на капацитетите, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина ДГ Бетон АД, Скопје  Асфалтна база - Романовце согласно Закон за животна средина објавен во Службен весник 53 во 2005 и Директивата за Советот од 24 Септември 1996 година за интегрирано спречување и за контрола на загадувањето 96/61/ЕС го предлага следниот:

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН:

| Активност 1: | Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната средина |
| --- | --- |
| Активност 2: | Проширување на имплементација на Систем за управување со заштита на животната средина ИСО 14001:2004 и Системот за заштита на здравјето и безбедноста на вработените ОХСАС 18001:2007 за Асфалтната база Романовце, Куманово. |
| Активност 3: | Асфалтирање на влезниот пристап до Асфалтната база Романовце и тампонирање на пристапниот пат од Автопатот до асфалтната база Романовце. |
| Активност 4: | Покривање на суровините - сите фракции за производство на асфалт т.е поставување на настрешница во делот на стопанскиот двор каде се складираат истатите, за спречување на емисии на прашина. |
| Активност 5: | Поставување на цистерна со техничка вода за потребите на Асфалтната база, поставување на подвижни тоалети и чистење на постоечката септичка јама на локацијата. |
| Активност 6: | Управување и отстранување на затекнатиот отпад од поранешната бетонска база на ДГ Маврово |

3.1 	Опис на активностите

| Активност 1: | Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната средина |
| --- | --- |

Организирање на програма за едукација на сите нивоа, обуки теоретски и практични за вработените на ДГ Бетон АД, Скопје Асфалтна база - Романовце.

Целта на обуките кои ќе се организираат во инсталацијата ДГ Бетон АД, Скопје Асфалтна база - Романовце е подигање на свеста на вработените за водење на грижа за животната околина.

| Активност 2: | Проширување на имплементација на Систем за управување со заштита на животната средина ИСО 14001:2004 и Системот за заштита на здравјето и безбедноста на вработените ОХСАС 18001:2007 за Асфалтната база Романовце, Куманово. |
| --- | --- |

Повеќето од техниките кои што се однесуваат на менаџментот во однос на заштитата на животната средина се детерминираат како “Најдобри достапни техники”. Нивото на детален опис како и природата на стандардите во врска со менаџментот за заштита на животната средина генерално може да се поврзе со природата, размерот и комплексноста на самата инсталација, како и опсегот на влијание кое што го има врз животната средина.

“Најдобрите достапни техники” всушност вршат имплементирање и координирање во согласност со Менаџмент системот за заштита на животната средина (ЕМС) кој што ги вклучува следниве составни делови:

  - дефинирање на политика која што треба да ја има врвната менаџмент група во однос на инсталацијата. (Посветеноста на врвниот менаџмент се дефинира како предуслов за спроведување на успешна апликација на останатите составни делови од Менаџмент системот за зашита на животната средина).

  - планирање и спроведување на сите потребни постапки

в) 	имплементација на постапките, при што треба да се обрати внимание на:

I.	структурата и одговорноста

II.   	стекнување на рутина, координација и компетентност

III.   	комуникативност

IV.   	вклучување на вработените во процесот

V.   	документирање

VI.   	ефикасна контрола на процесот

VII.   	програма за одржување на техничката опрема

VIII.   	степен на подготвеност и реакција во итни случаи

IX.   	согласност во однос на безбедноста при координација со                		    	законите за заштита на животната средина.

г)	проверка на перформансите и превземање на корективни мерки така што се обраќа големо внимание на

I.   	надгледување и мерење

II.    	корективни и превентивни мерки

III.    	одржување на запишаните документи

IV.  	независно внатрешно известување во однос на тоа дали 				менаџмент системот кој што се спроведува со цел да се изврши 			заштита на животната средина е во согласност со планираните 			прописи, и дали е извршено негово правилно имплементирање и 			почетно дизајнирање.

д)	ревидирање на работата на врвниот менаџмент.

- Мерки кои ќе се превземат:

Една од активностите на инсталацијата ДГ Бетон АД, Скопје Асфалтна база - Романовце е проширување на имплементација на Систем за управување со животната   средина, согласно стандардот ИСО 14001:2004 и на Системот за заштита на здравјето и безбедност на вработените согласно ОХСАС 18001:2007 за Асфалтната база Романовце, Куманово.

| Активност 3: | Асфалтирање на влезниот пристап до Асфалтната база Романовце и тампонирање на пристапниот пат од Автопатот до асфалтната база Романовце |
| --- | --- |

Возилата на ДГ Бетон доаѓаат измиени на Асфалтна база Романовце, и доколку пристапниот пат не е асфалтиран ќе се врши дополнително загадување на животната средина и на лице место ќе треба да се мијат камионите при што ќе се создава отпадна вода која мора да се третира.

Мерката за асфалтирање на влезниот пристап до асфалтната база Романовце и тампонирање на пристапниот пат од Автопатот до асфалтната база Романовце,  се превзема за намалување на прашината и влијанијата врз животната средина, која што се создава од камионите.

| Активност 4: | Покривање на суровините - сите фракции за производство на асфалт т.е поставување на настрешница во делот на стопанскиот двор каде се складираат истатите, за спречување на емисии на прашина. |
| --- | --- |

Во овој дел се вклучени операциите каде што има поголема концентрација на прашина како што се: операциите при припрема на суровината, сушење на суровината, мешање на суровината, складирање на фракциите  итн.

Мерки кои ќе се превземат

- Поставување на настрешница над сите фракции за производство на асфалт во делот каде се складираат истите во стопанскиот двор на Асфалтната база Романовце

| Активност 5: | Поставување на цистерна со техничка вода за потребите на Асфалтната база и поставување на подвижни тоалети и чистење на постоечката септичка јама на локацијата. |
| --- | --- |

Решение 1 - Водоснабдувањето  во ДГ Бетон АД, Скопје на  Асфалтна база - Романовце е решено со поставување на цистерна за техничка вода за потребите на инсталацијата и снабдување со флаширана вода за потребите на вработените. Цистерната ќе биде поврзана со постоечката непропусна септичка јама со капацитет од 25 000 Л (должина 5метри, ширина 3метри  и висина 1,7метри) за чие чистење ќе се овласти Јавното Комунално Претпријатие од Куманово.

Миењето на возилата кое како постапка генерира отпадна вода е решено со тоа што возилата ќе се мијат на бетонската база Бетонка при ДГ Бетон и потоа ќе се упатуваат на Асфалтната база Романовце. Вака решено прашањето за водоснабдување ја елиминира како емисија отпадната вода, меѓуто ја оневозможува  праксата за редовно прскање на инсталацијата  со цел намалување на емисите на прашина.

Заради тоа  ДГ Бетон ќе превземе мерка за асфалтирање на пристапниот пат до Асфалтната база Романовце и тампонирање на пристапниот пат од автопатот до Асфалтната база, како и просторот позади самата база.

| Активност 6: | Управување и отстранување со затекнатиот отпад од поранешната бетонска база на ДГ Маврово |
| --- | --- |

- Моментално на Асфалтната база Романовце има голема количина и на опасен и на неопасен отпад од превземаната инсталација на ДГ Маврово т.е старата бетонска база на ДГ Маврово, неисправна механизација, отпадни буриња, трансформатори, трансформаторски станици и сл.

- Како привремена мерка е означување на сите видови отпади, согласно листата на отпад и поставување на написи НЕ Е ВО УПОТРЕБА. Бидејќи се работи за привремена мерка, ДГ Бетон ќе изработи  стратегија за отстранување на отпадот од Инсталацијата на Асфалтната база Романовце.

- Значи согласно договорените обврски или таквиот отпад ќе го превземе и отстрани  ДГ Бетон.

- Стратегијата опфаќа потпишување на Договори со овластени организации за превземање на секој од видовите на отпад и

- Отстранување на видовите отпад согласно законски пропишаниот временски рок најдоцна до 30.03.2014 година.

Во прилог XI се дадени Оперативните планови за горе наведените планирани активности:

Активност бр.1   Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина

| - Опис Организирање на програми за едукација на сите нивоа, обуки теоретски и практични за вработените кои се непосредни ракувачи и управувачи со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад, со периодична проверка на обученоста како и обуки кои ќе ја подигнат свеста на вработените за водење на грижа за животната околина. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2013 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 12.2013 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата / |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Подигање на свеста на вработените во областа на животна средина, помали несакани емисии во животната средина и избегнување на можни хаварии. |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во начинот на управување со суровините кои се користат за производство на асфалт). / |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Присутноста на учесниците | / | Проверка (Статистичка) | Годишно (За секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции,опасен отпад или потенцијален опасен отпад, веднаш да се спроведе постапката за едукација) |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Запис од спроведените активности - тема и содржина на обуката - список на присутни учесници - заклучоци |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 60.000,00 денари |  |  |  |

Активност бр.2   Имплементирање на Системот за управување со заштита на животната средина ИСО 14001:2004 и Системот за заштита на здравјето и безбедноста на персоналот  ОХСАС 18001:2007.

| 1.Опис Проширување на Системот за управување со заштита на животната средина и Системот за заштита на здравјето и безбедност при работа за Асфалтна база - Романовце, Куманово |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2013 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 30.03.2014 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата / |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Управување со влијанијата кои што Асфалтната база Романовце, ги има животната средина, мерење на влијанијата, воспоставување на цели за намалување или спречување на влијанија врз животната средина, мониторинг, управување со вондредни ситуации врз животната средина. |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во начинот на управување со суровините кои се користат за производство на бетон и асфалт). / |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Интерни и редовни проверки | / | Изведување на интерна проверка по барањата на стандардите ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007 | На секои шест месеци (За секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции,опасен отпад или потенцијален опасен отпад, веднаш да се спроведе постапката за интерна проверка) |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Запис од спроведените активности - Извештај за интерна или редовна проверка - Превентивни и Корективни мерки - Ефекти од применетите Превентивни и Корективни мерки Известување два пати годишно. |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 120.000,00 денари |  |  |  |

Активност бр.3 Асфалтирање на влезниот пристап до Асфалтната база Романовце и тампонирање на пристапниот пат од Автопатот до асфалтната база Романовце

| - Опис Асфалтирање на влезниот пристап до Асфалтната база Романовце и тампонирање на пристапниот пат од Автопатот до асфалтната база Романовце |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2013 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 30.03..2014 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Значително влијание - намалување на прашина |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Намалување на емисии од прашина |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во потрошувачката на енергија, вода и суровина) Намалување на емисии од прашина |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Прашина | Воздух | / | Еднаш годишно |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот И предложете фреквенција на известување) Известување Годишно |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 1.800.000,00- 2.400.000,00 денари |  |  |  |

Активност бр.4 Покривање на суровините - сите фракции за производство на асфалт т.е поставување на настрешница во делот на стопанскиот двор каде се складираат истатите, за спречување на емисии на прашина.

| - Опис Поставување на настрешница над суровините во делот на стопанскиот двор каде се складираат со цел намалување на фугитивните емисии во атмосферата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2013 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 30.03.2014 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Значително влијание |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Намалување на емисии од прашина |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во потрошувачката на енергија, вода и суровина) Намалување на емисии од прашина |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Прашина | Воздух | / | Еднаш годишно |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот И предложете фреквенција на известување) Известување Годишно |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 1.800.000,00- 2.400.000,00 денари |  |  |  |

Активност бр.5  Поставување на цистерна за вода за потребите на Асфалтната база Романовце и чистење на постоечката септичка јама

| Опис Поставување на цистерна за вода за потребите на Асфалтната база Романовце и чистење на постоечката септичка јама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2013 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 30.03..2014 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата незначително влијание |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Нема создавање на отпадна вода |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во потрошувачката на енергија, вода и суровина) Намалување на емисии од отпадна вода |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот И предложете фреквенција на известување) Известување Годишно |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 1.800.000,00- 2.400.000,00 денари |  |  |  |

Активност бр.6 Управување со затекнатиот отпад од поранешната бетонска база на ДГ Маврово

| Опис Уравување и отстранување на затекнатиот отпад од поранешната бетонска база на ДГ Маврово-потпишување на Договори со Овластени Организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2013 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 30.03.2014 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата незначително влијание |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Нема создавање на отпадна вода |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во потрошувачката на енергија, вода и суровина) Намалување на отпад |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот И предложете фреквенција на известување) Известување Годишно |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 1.800.000,00- 2.400.000,00 денари |  |  |  |

3.2 Преглед на реализацијата на активностите од Оперативниот план и финансирањето

| Р.б | Активност | Финансирање по години |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013Година | 2013 Година | 2014 Година | 2014 Година | 2015 Година | Вкупно |
| 1. | Бр.1 | 10.2013 | 12.2013 |  |  |  | 60.000,00 денари |
| 2. | Бр.2 |  | 10.2013 | 30.03.2014 |  |  | 120.000,00 денари |
| 3. | Бр.3 |  | 10.2013 | 30.03.2014 |  |  | 1.800.000,00- 2.400.000,00 денари денари |
| 4. | Бр.4 |  | 10.2013 | 30.03.2014 |  |  | 1.800.000,00- 2.400.000,00 денари денари |
| 5. | Бр.5 |  | 10.2013 | 30.03.2014 |  |  | 1.800.000,00- 2.400.000,00 денари денари |
| 6. | Бр.6 |  | 10.2013 | 30.03.2014 |  |  | 1.800.000,00- 2.400.000,00 денари денари |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.380.000,00- 11.400.00,00 денари |