OPERATIVEN PLAN

Aktivnost br. 1 (Betonsko plato so kompostni }elii za odlagawe i

deponirawe na |ubrivo na Dolna farma)

| - Opis Za odlagawe na ¦ubrivoto od objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki na Dolna farma i Gorna farma, predvidena e izgradba na edno betonsko plato so 3 kompostni }elii, na lokacijata kaj Dolna farma. Platoto }e bide pokrieno so nastre{nica izrabotena od lesna ~eli~na konstrukcija i pokriena so ~eli~en branoviden lim, so {to }e se namali vlijanieto na padavinite (do`d, sneg) vrz deponiranoto ¦ubrivo. Odlagaweto na ¦ubrivoto se planira vo prvata kompostna }elija, a po nejzinoto popolnuvawe, se planira odlagawe na ¦ubrivoto vo vtorata kompostna }elii, a potoa i vo tretata kompostna }elija. Goleminata na platoto e presmetana taka, da po popolnuvaweto na tretata kompostna }elija, }e se otpo~ne so praznewe na prvata kompostna }elija i rasturawe na ¦ubrivoto na zemjodelskite povr{ini (raznesuvaweto na ¦ubreto na zemjodelskite povr{ini se planira da se vr{i soglasno utvrdena dinamika). \ubrivoto od objektite na Dolna farma }e se odlaga na platoto, po izvr{enoto praznewe na objektite so pomo{ na skreperi, a potoa }e se utovara na traktorska prikolka. \ubrivoto od objektite na Gorna farma }e se dovezuva direktno so pomo{ na traktorska prikolka, bidej}i kaj tie objekti ¦ubrivoto se isfrla od objektite so pomo{ na transportni lenti. Prazneweto na kompostnite }elii }e se vr{i so utovaruva~, a }e se raznesuva so pomo{ na tovarno vozilo za transport na ¦ubrivo. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predvidena data na po~etok na realizacijata So aktivnosti se planira da se otpo~ne i zavr{i vo tekot na 2008 godina |  |  |  |
| - Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta Vo 2008 godina |  |  |  |
| - Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata |  |  |  |
| - Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) |  |  |  |
| - Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) |  |  |  |
| - Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| - Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) |  |  |  |
| - Vrednost na investicijata: 2.000.000 denari |  |  |  |