Детската градинка „Сончоглед“ спроведува постапка за јавна набавка за реконструкција на повеќенаменска сала (подови, опрема и вентилација).
По потпишување на договорот и започнување на реализацијата, се јавуваат повеќе ситуации што бараат правно усогласено постапување.

### 1. Надзорниот орган констатира дека дел од изведените работи отстапуваат од техничката документација, без целосно нарушување на функцијата.

Финансиска корекција се применува кога:

А) се утврди отстапување од договорните услови, се изврши проценка на влијанието врз предметот на договорот и се примени соодветна пропорционална корекција. (8 поени)

Б) се утврди отстапување од договорните услови, се разгледа влијанието врз предметот на договорот и се примени соодветна финансиска корекција. (6 поени)

В) се утврди отстапување од договорните услови, се нотира влијанието врз предметот на договорот и се определи финансиска корекција. (0 поени)

Г) се утврди отстапување од договорните услови, се евидентира влијанието врз предметот на договорот и се намали договорниот износ. (0 поени)

### 2. Изведувачот доставува барање за продолжување на рокот поради околности настанати за време на реализацијата.

Анекс на договорот може да се склучи кога:

А) измената произлегува од објективни околности, не ја менува суштината на договорот и е во рамките на законските услови. (8 поени)

Б) измената произлегува од оправдани околности, не влијае значително врз договорот и е прифатлива за договорните страни. (6 поени)

В) измената произлегува од текот на реализацијата, не го нарушува договорот и е договорена меѓу страните. (0 поени)

Г) измената произлегува од практични причини, не го менува предметот и е од корист за реализацијата. (0 поени)

### 3. За време на реализацијата се јавува потреба од дополнителни работи кои не биле опфатени со основниот договор.

Преговори за дополнителни работи се дозволени кога:

А) работите се неопходни, технички или економски неразделни од договорот и се спроведуваат согласно законската постапка. (8 поени)

Б) работите се неопходни, функционално поврзани со договорот и се спроведуваат со согласност на договорните страни. (6 поени)

В) работите се потребни, логично надоврзани на договорот и се договараат за време на реализацијата. (0 поени)

Г) работите се корисни, поврзани со предметот на договорот и се прифаќаат по проценка на директорот. (0 поени)

### 4. Се доставуваат забелешки од родители и други субјекти со барање за поништување на постапката.

Поништување на постапката е оправдано кога:

А) е утврдена суштинска повреда на законските одредби што влијаела врз законитоста на постапката. (8 поени)

Б) е утврдена неправилност во спроведувањето што може да има влијание врз постапката. (6 поени)

В) е укажано на сомнеж за неправилност во текот на постапката. (0 поени)

Г) е поднесена иницијатива со образложение за неправилно спроведување. (0 поени)

### 5. Во сите наведени ситуации, директорот има обврска:

А) да постапува во согласност со Законот за јавни набавки, да обезбеди писмена трага и транспарентно одлучување. (8 поени)

Б) да постапува согласно прописите, да обезбеди документација и да води сметка за интересите на установата. (6 поени)

В) да постапува внимателно, да обезбеди документи и да ги следи стручните мислења. (0 поени)

Г) да постапува одговорно, да обезбеди записници и да ја информира јавноста. (0 поени)