## ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

### РАБОТНА ЗАДАЧА

за надзор над работите за доградба и адаптација на основни училишта

### ВОВЕД

Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија (МОН) го спроведува Проектот за унапредување на основното образование (ПЕИП) од 2021 година. Главната цел на проектот е подобрување на условите за учење во основното образование. Проектот се реализира во урбани, полуурбани и рурални средини низ целата држава. Проектот ја поддржува Владата на Република Северна Македонија во насока на поголеми и поефикасни инвестиции во квалитетот на наставата и учењето во основното образование.

ПЕИП е организиран околу три главни компоненти кои се меѓусебно комплементарни. Две од нив се насочени кон системски реформи поврзани со развој на сеопфатна национална програма за оценување и унапредување на компетенциите на наставниците, стручните соработници и раководниот кадар во училиштата. Со тоа се создаваат неопходни предуслови училиштата да имаат пристап до податоци за резултатите од учењето и до современа обука. Останатата компонента се фокусира на интервенции на ниво на училиштата.

Министерството за образование и наука е посветено на подобрување на квалитетот на основното образование преку премин на училиштата од двосменско во едносменско работење. Целта е да се продолжи наставниот процес, да се подобрат образовните резултати и да се создаде поповолна средина за учење. Преминот кон едносменско работење е во согласност и со националните цели за енергетска ефикасност и одржлив развој, бидејќи се очекува да придонесе за намалување на потрошувачката на енергија и оперативните трошоци.

Според анализата на ОЕЦД (2016), учениците во Северна Македонија на возраст под 14 години добиваат приближно 900 наставни часа помалку од нивните врсници во земјите-членки на ОЕЦД. Ова ограничено време за настава ја намалува длабочината и обемот на учење, како и можностите за учество во воннаставни активности. Според Светска банка, еден од главните фактори што го спречува зголемувањето на времето за настава е фактот што голем број училишта работат во две смени. Владата е посветена на подобрување на квалитетот на образованието, при што еден од главните приоритети на Министерството е воведувањето на едносменска настава.

### ПОВРЗАНОСТ

Со цел да се постигне оваа цел и да се подобри квалитетот на образованието преку имплементација на едносменско работење, Министерството за образование и наука изработи Студија за изводливост за премин кон едносменско работење во 106 основни училишта во државата.

Истражувањето и проценката на училиштата опфатени со студијата вклучуваа сеопфатна анализа на оправданоста, економичноста, степенот на предизвици поврзани со зголемување на капацитетите, идентификација на инфраструктурни и оперативни потреби, како и образовните и социјалните придобивки. Во анализата беа земени предвид и двата клучни аспекта на одржливиот развој – влијанието врз животната средина и енергетската ефикасност.

По утврдувањето на училиштата кои ќе бидат проширени, беа подготвени детални проекти, а во тек е постапката за избор на изведувачи на градежните работи.

Со оваа работна задача, МОН има намера да ангажира компанија – консултант за вршење стручен надзор на градежните работи за време на изведбата.

### ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА

Целта на оваа задача е обезбедување професионален надзор на градилиште, управување со договорот и контрола на квалитетот при изведбата на работите за доградби или адаптации на основните училишта, со цел истите да бидат изведени согласно договорот, одобрените проекти, техничките спецификации, важечките стандарди и во рамки на договорените рокови и буџет.

Проценетиот број на основни училишта кои ќе бидат предмет на доградба или адаптација изнесува 25 (индикативната листа е дадена во Анекс 1), со вкупна проценета површина од 5630 m². Се проценува дека започнувањето на градежните работи на сите локации нема да биде истовремено, односно изведбите ќе се одвиваат во неколку фази, во периодот од март 2026 до јануари 2028 година.

### ОПФАТ НА УСЛУГИТЕ

Консултантот треба да ги изврши, но не е ограничен само на, следниве услуги:

- Да се запознае со Договорите пред почетокот на работите на градилиштето

- Да ги надгледува работите изведени од изведувачот на дневна/неделна основа, согласно договореното.

- Да го следи напредокот според одобрениот динамички план и да подготвува извештаи за напредок.

- Да врши увид, мерење и потврдување на изведените работи за плаќање (времено и конечно примопредавање).

- Да ги провери и одобри методите за работа, работилнички цртежи, примероци и материјали доставени од изведувачот.

- Да ги разгледа и даде препораки на барањата од изведувачот за промени/варијации и  побарувања од изведувачот; да подготви промени/варијации и да ги одобри предлозите за трошоци/рокови.

- Да организира редовни состаноци на градилиштето и да води записници.

- Да спроведува процедури за контрола на квалитет и планови за инспекција и тестирање.

- Да присуствува и да организира тестирање на материјали и работи при изведбата и да води евиденција за тестовите.

- Да осигура усогласеност со спецификациите од договорот, цртежите и стандардите.

- Да ја следи усогласеноста на изведувачот со барањата за здравје, безбедност и заштита на животна средина, вклучително и плановите за безбедност на градилиштето.

- Да пријавува инциденти и да обезбеди спроведување на корективни мерки.

- Да подготвува неделни/месечни извештаи за напредокот, со вклучени фотографии, ажуриран динамички план, проблеми и препораки.

- Да подготви нацрт Конечен извештај за завршување и преглед на изведбената документацијата.

- Да присуствува на завршните технички приеми и да препорача издавање на Сертификат за примопредавање кога е соодветно.

- Да ги надгледува работите за отстранување дефекти во гарантниот период (365 дена) на барање од МОН.

### ИСПОРАКИ И РОКОВИ

Консултантот треба да ги доставува следниве документи на македонски јазик:

- Неделни извештаи – првиот работен ден од следната недела (во електронска форма по електронска пошта)

- Месечни извештаи за напредок – во рок од 7 дена по завршување на секој месец (електронски и печатена копија);

- Евиденција за инспекции и тестови – континуирано, со месечна достава (електронска форма /pdf);

- Документи за административно управување со договорот (сертификати, варијации, записници) – по издавање (електронски и печатена копија);

- Времени ситуации за плаќање – според процедурите на клиентот/работодавачот (печатена копија);

- Завршен извештај и ревизија на проектот за изведена состојба – во рок од 30 дена по завршување на работите (печатена копија)

### КЛУЧНИ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ

#### Одговорности на Консултантот

- Да постапува во најдобар интерес на клиентот/работодавачот, истовремено задржувајќи професионална непристрасност;

- Да обезбеди навремено донесување одлуки и водење точна евиденција;

- Да ги координира инспекциите и тестирањата;

- Да обезбеди следење и спроведување на планот за здравје, безбедност и заштита на животна средина при работа на изведувачот и и да осигура усогласеност со локалните законски барања. Консултантот е должен веднаш да го извести клиентот/работодавачот и надлежните институции за секој поголем инцидент поврзан со ЗБЖ.

#### Одговорности на Изведувачот

- Да обезбеди потребни документи, план за здравје и безбедност, план за работа и пристап до градилиштето;

- Да соработува со Консултантот и да ги спроведува барањата и корективните мерки кога ќе бидат наложени.

#### Одговорности на Клиентот/работодавачот

- Да обезбеди пристап до локацијата и релеванти информации поврзани со администрирањето на договорот;

- Да обезбеди навремени плаќања кон Консултантот и Изведувачот согласно договорите.

### КВАЛИФИКАЦИИ НА КОМПАНИЈАТА И ПОЕДИНЕЧНИТЕ ЕКСПЕРТИ

Консултантот треба да биде фирма или конзорциум со следниве квалификации:

#### Општ профил и искуство (30 поени)

- Минимум 10 години искуство во стручен надзор на јавни објекти, по можност на национално ниво;

- Валидна Лиценца Б за надзор на градби, издадена од надлежниот орган (во случај на конзорциум, секој член мора да ја поседува оваа лиценца);

- Валидни сертификати за следниве стандарди или еквиваленти на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001/OHSAS 18001 (во случај на конзорциум, секој член мора да ги исполнува овие услови).

#### Специфично искуство (50 поени)

- Најмалку три (3) успешно завршени задачи/проекти во последните пет (5) години со слична природа и обем;

- Сите проекти треба да вклучуваат активности и цели слични на оваа задача (на пример, стручен надзор за изградба/адаптација/реконструкција на образовни или социјални објекти). Претходно искуство со Министерството за образование и наука на слични задачи, со докажани задоволителни резултати, ќе се смета за предност.

#### Организациски капацитет (20 поени)

Консултантот треба да има потребен организациски капацитет и квалификуван кадар, со најмалку 10 вработени со полно работно време. Тимот што ќе биде ангажиран за реализација на проектот треба да се состои од клучни експерти со високо стручно знаење во согласност со барањата наведени подолу, како и помошен персонал што Консултантот го смета за потребен.

- Општото искуство се прикажува во листа на референци за проекти каде што се вршени услуги за стручен надзор во последните 10 години;

- Специфичното искуство треба да биде потврдено со референтно писмо од клиентот/инвеститорот, и поддржано со детален опис кој ги вклучува следниве информации:

  - обезбедени услуги;

  - вредност на договорот;

  - договорен орган/клиент;

  - локација/држава на проектот;

  - времетраење;

  - процент на работа извршен од Консултантот (во случај на конзорциум или подизведувач);

  - главни активности.

- Организацискиот капацитет треба да биде прикажан преку преглед на капацитетите на компанијата, дополнет со доказ за бројот на вработени издаден од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, не постар од 6 месеци од денот на поднесување на Изјавата за интерес.

Само Консултантот кој, врз основа на овие квалификации, ќе биде оценет како најквалификуван (прва фаза), ќе биде поканет да поднесе комбинирана техничко-финансиска понуда (втора фаза), која ќе вклучува и информации (CV-а) за клучниот персонал со истакнато знаење и искуство во согласност со барањата подолу.

| Клучен кадар | Минимални квалификациски барања |
| --- | --- |
| Градежен инженер (две лица) | - Универзитетска диплома од областа градежништво, овластување Б за надзор во областа на градежништвото и познавање на DIN стандардите. - Најмалку 5 години професионално искуство во надзор при изградба/ доградба/ реконструкција на објекти. - Искуство на најмалку еден (1) проект со слична природа како овој проект. |
| Архитект (две лица) | - Универзитетска диплома од областа на архитектура, овластување Б за надзор во областа на архитектура и познавање на DIN стандардите. - Минимум 5 години професионално искуство во надзор при изградба/доградба/реконструкција на објекти. - Искуство на најмалку еден (1) проект со слична природа како овој проект. |
| Машински инженер (две лица) | - Универзитетска диплома од областа на машинско инженерство, овластување Б за надзор во областа на машинство и познавање на DIN стандардите. - Минимум 5 години професионално искуство во надзор при изградба/доградба/реконструкција на објекти. - Искуство на најмалку еден (1) проект со слична природа како овој проект. |
| Електроинженер (две лица) | - Универзитетска диплома во областа на електротехника, овластување Б за надзор во областа на електротехника, познавање на DIN стандардите. - Минимум 5 години професионално искуство во надзор при изградба/доградба/реконструкција на објекти. - Искуство на најмалку еден (1) проект со слична природа како овој проект. |

### ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Очекуваното времетраење на овој договор е до јануари 2028 година. Очекуваниот почеток на услугите е март 2026 година.

Консултантот е должен да ги посетува и надгледува градежните работи најмалку три пати неделно.

Исплатата на месечните надоместоци за надзор ќе се врши врз основа на одобрени времени ситуации на Изведувачот, фактурата и месечните извештаи од надзорот/консултантот, одобрени од клиентот/работодавачот. Крајната вредност на договорот и пресметката на надоместокот за надзорот ќе се пресмета врз основа на договорениот процент од реалната вредност на изведените и одобрени работи. Доколку вкупната вредност на работите за секоја локација поединечно биде поголема или помала од првично проценетата, надоместокот за надзор ќе се наплати како процент од таа реална вредност. Во таков случај, договорот за надзор ќе биде изменет за да се овозможи корекција на максималната вредност на договорот.

### ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Министерството за образование и наука ќе ги има исклучивите и единствени права на сите трудови создадени во рамките на оваа задача/договор, вклучувајќи ги сите податоци, документи, информации, авторски права, патенти, трговски марки, трговски тајни или други сопственички права поврзани со изработените прилози.

Консултантот нема право да објавува или јавно да споделува (електронски или во печатена форма) информации поврзани со проектот без изречна писмена согласност од Министерството за образование и наука.

Анекс 1. Индикативна листа на училишта

| бр | Градежен зафат | Општина | Училиште | Очекуван број на дополнителни училници | м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптација | Аеродром | ООУ Александар Македонски | 2 | 200 |
| 2 | Доградба | Ѓорче Петров | ООУ Страшо Пинџур нас Даме Груев | 6 | 600 |
| 3 | Доградба | Бутел | ООУ Панајот Гиновски | 3 | 300 |
| 4 | Доградба | Гази Баба | ООУ Његош Јурумлери | 4 | 300 |
| 5 | Доградба | Карпош | ООУ Димо Хаџи Димов | 6 | 600 |
| 6 | Доградба | Карпош | ООУ Петар Поп Арсов | 4 | 400 |
| 7 | Доградба | Боговиње | ООУ САМИ ФРАШЕРИ с. Пирок | 4 | 400 |
| 8 | Доградба | Кисела Вода | ООУ Круме Кепески Кисела Вода централно | 6 | 500 |
| 9 | Доградба | Кисела Вода | ООУ Кузман Шапкарев Драчево | 6 | 500 |
| 10 | Доградба | Велес | ООУ Васил Главинов | 6 | 500 |
| 11 | Доградба | Штип | ООУ Славејко Арсов | 6 | 500 |
| 12 | Доградба | Желино | ООУ Фан Ноли с. Требош | 2 | 200 |
| 13 | Доградба | Желино | ООУ Ибрахим Темо с. Стримница | 3 | 250 |
| 14 | Адаптација | Кавадарци | ООУ Димката Ангелов Габерот | 2 | 40 |
| 15 | Адаптација | Кичево | ООУ Кузман Јосифовски Питу | 1 | 20 |
| 16 | Адаптација | Куманово | ООУ Карпош с. Умин Дол | 2 | 40 |
| 17 | Адаптација | Јегуновце | ООУ Александар Здравковски с. Јегуновце | 1 | 20 |
| 18 | Адаптација | Јегуновце | ООУ Шемшево с.Шемшево | 1 | 20 |
| 19 | Адаптација | Охрид | ООУ Живко Чинго с. Велгошти | 1 | 20 |
| 20 | Адаптација | Охрид | ОУ Ванчо Николески с. Лескоец | 1 | 20 |
| 21 | Адаптација | Пласница | ООУ Мустафа Кемал Ататурк с.Пласница | 1 | 40 |
| 22 | Адаптација | Прилеп | ООУ Страшо Пинџур с.Мало Коњаре | 1 | 20 |
| 23 | Адаптација | Прилеп | ООУ Св. Кирил и Методиј с. Канатларци | 1 | 20 |
| 24 | Адаптација | Битола | ООУ Д-р Трифун Пановски | 1 | 20 |
| 25 | Адаптација | Центар | ООУ Киро Глигоров | 5 | 100 |