Анекс 1: Акциски план за периодот 2024-2026 година за спроведување на Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Северна Македонија

| Врска со СОРШ | Активности и мерки | Природни вредности |  |  | Буџет (во 1000 евра) |  |  | Извор | Приоритет | Соод. инст. | Корисник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| Мерки поврзани со шумите (државни шуми под ДПШ): проста репродукција на шуми (проста РШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Не-комерцијални прореди (во хектари) | 0 | 750 | 1000 | 0 | 113 | 150 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ |
| 5.1.3. | Конверзија на ниски во високи шуми по пат на прореди и/или природна обнова (во хектари) | 0 | 8500 | 10000 | 0 | 1275 | 1500 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ |
| 5.1.3. | Конверзија на шикари и ниски шуми во високи шуми со садење (во хектари) | 0 | 750 | 1000 | 0 | 450 | 600 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ |
| 5.1.4. | Изградба и реконструкција на државни шумски патишта (во километри) | 0 | 225 | 250 | 0 | 1013 | 1125 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ |
| 5.1.6. | Заштита од шумски штетници и болести |  |  |  | 0 | 100 | 100 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ |
| 5.1.6. | Биолошки мерки за заштита на шумското земјиште од ерозија |  |  |  | 0 | 75 | 100 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ |
| 5.1.6. | Одржување на заштитните шуми како мерка на проста РШ |  |  |  | 0 | 75 | 100 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ |
| Вкупно |  | 0 | 10000 | 12000 | 0 | 3100 | 3675 |  |  |  |  |
| Мерки поврзани со шумите (сите шуми): проширена репродукција на шуми (проширена РШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Пошумување на голо и ерозивно земјиште (во хектари) | 130 | 250 | 300 | 78 | 150 | 180 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ |
| 5.1.2. | Нега на ново подигнати шумски култури (во хектари) | 130 | 250 | 300 | 26 | 50 | 60 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ |
| 5.1.3. | Вештачка обнова на деградирани (државни и приватни) шуми и шикари (во хектари) | 550 | 1,500 | 1650 | 330 | 900 | 990 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ/СПШ |
| 5.1.3. | Вештачка обнова на (државни и приватни) шуми оштетени од пожари (во хектари) | 550 | 1,500 | 1650 | 330 | 900 | 990 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ/СПШ |
| 5.1.3. | Обезбедување на шумски семиња и садници (во 1000 парчиња) за приватни шуми | 460 | 500 | 500 | 92 | 100 | 100 | ПС/АШ | 1 | АШ | СПШ |
| 5.1.3. | Обезбедување на истражување, обука и промоција поврзани со (државни и приватни) шуми како активност на проширена репродукција на шумите и проста репродукција на шумите |  |  |  | 9 | 110 | 110 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ/СПШ |
| 5.1.6. | Превентивна заштита на нови шумски култури |  |  |  | 20 | 40 | 40 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ |
|  | Вкупно | 1360 | 3500 | 3900 | 885 | 2250 | 2470 |  |  |  |  |

| Врска со СОРШ | Активности и мерки | Природни вредности |  |  | Буџет (во 1000 евра) |  |  | Извор | Приоритет | Соод. инст. | Корисник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| Мерки поврзани со шумите: одржување на шумските екосистемски услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.а | Воспоставување и одржување на шумски пресеки за заштита од пожари во шуми со висок ризик од пожари (во километри) | 0 | 200 | 200 | 0 | 500 | 500 | ПС/АШ | 1 | АШ | АШ/ДПШ |
| 5.4.5.б | Реставрација на ветрозаштитни појаси (со ширина од минимум 20 м (во километри) | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | ПС/АШ | 2 | АШ | ДПШ/СПШ |
| 5.4.5.в | Мерки за одржување на еколошките и социјалните функции (освен биолошка разновидност на шумите) преку ОСШ (во хектари) | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 1050 | 1050 | ПС/АШ | 2 | АШ | ДПШ/ЈПНП/СПШ |
| 5.4.5.г | Биотехнички мерки за заштита на шумите и на човечките капацитети од ерозија и порои |  |  |  | 0 | 200 | 200 | ПС/АШ | 2 | АШ | ДПШ/ЈПНП/СПШ |
| 5.4.5.д | Обезбедување едноставна рекреативна инфраструктура во шумата и на шумското земјиште |  |  |  | 0 | 100 | 100 | ПС/АШ | 2 | АШ | ДПШ/ЈПНП |
|  | Вкупно |  | 3500 | 3500 | 0 | 1900 | 1900 |  |  |  |  |
| Шумско-еколошки мерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3.1. | Пилотирање на добри пракси за стопанисување со шуми со висока природна вредност (во хектари). |  |  |  | 0 | 25 | 25 | ПС/АШ | 1 | АШ |  |
| 9.2.3.3. | Обезбедување на семе и производство на саден материјал од ретки природни и ендемски видови на дрвја (во 1000 парчиња) |  |  |  | 0 | 335 | 200 | ПС/АШ | 2 | АШ | ДПШ |
|  | Вкупно |  |  |  | 0 | 360 | 225 |  |  |  |  |
| Активности поврзани со шумите (пописи, мониторинг, студии, пилотирање, сертификација...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Пилотирање на НИШ (минимум 2% од инвентарните кластери) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | ИПА 2019 | 1 | МЗШВ | АШ |
| 6.5.1. | Почнувајќи со постепен НИШ (5-годишен циклус): 20% само за овој АП |  |  |  | 0 | 0 | 150 | ПС/АШ | 1 | АШ | АШ |
| 5.1.6. | Обезбедување на ДПИ служба (Шумарски факултет) – годишни договори |  |  |  | 15 | 15 | 15 | ПС/АШ | 1 | АШ | Факултетот/АШ |
| 5.1.6. | МПС мониторинг на шумите според европски план |  |  |  | 0 | 25 | 25 | ПС/АШ | 1 | АШ | Факултетот/АШ |

| 5.3.1. | Спроведување национален попис на ДШП (потенцијални и реализирани количини и парични вредности, производство и трговија) |  |  |  | 0 | 125 | 125 | Донатор | 2 | АШ | АШ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1. | Попис и мапирање на државно земјиште погодно и достапно за пошумување |  |  |  | 0 | 25 | 25 | ПС/АШ | 1 | АШ | ДПШ |
| 6.11.6. | Анализа на тековниот и потенцијалниот степен на складирање на јаглерод во шумите и во шумски производи |  |  |  | 0 | 25 | 25 | ПС/АШ | 1 | АШ | Факултетот |
| 6.11.8. | Развој на адаптирани техники за стопанисување со шумите во услови на глобални климатски промени |  |  |  | 0 | 25 | 25 | ПС/АШ | 1 | АШ | Факултетот |
| 7.2.4. | Приспособување на методологијата за изработка на планови за стопансиување, вклучувајќи премер на насади и мапирање на функциите на шумите |  |  |  | 30 | 0 | 0 | ИПА 2019 | 1 | МЗШВ | ЈПНШ/АШ |
| 7.3.6. | Приспособување на методологијата за планирање за управување за зачувување на шуми во заштитени подрачја |  |  |  | 0 | 10 | 13 | ПС/АШ | 1 | АШ | АШ/ЈПНП |
| 7.1.1. | Формулирање на критериуми за мапирање на заштитните функции, како и заштитните шуми (како дел од мапирањето на функциите) |  |  |  | 20 | 0 | 0 | ИПА 2019 | 1 | МЗШВ | ЈПНШ/АШ |
| 7.1.3. | Формулирање на насоки за одржување на шумите со нагласени функции за заштита и на заштитните шуми; |  |  |  | 0 | 5 | 5 | ПС/АШ | 1 | АШ | АШ/ДПШ/ЈПНП |
| 6.5.5. | Изработка на насоки во плановите за стопансиување за оптимална функционална состојба на шумите по шумско стопански класи. |  |  |  | 50 | 0 | 0 | ИПА 2019 | 1 | МЗШВ | ЈПНШ/АШ |
| 5.4.2. | Спроведување на национална студија за шумски екосистемски услуги според методологија на вкупна економска вредност |  |  |  | 0 | 0 | 50 | Донатор | 2 | МЗШВ | МЗШВ/АШ |
| 5.1.5. | Продолжување на активноста за идентификација на семенски насади |  |  |  | 0 | 10 | 10 | ПС/АШ | 1 | АШ | Факултетот/АШ |
| 5.5.2. | Спроведување на сертификација за стопанисување со шуми (државни шуми). |  |  |  | 50 | 0 | 0 | ИПА 2019 | 1 | МЗШВ | ЈПНШ |
| 6.8.2. | Пилотирање на заедничко стопанисување со шумите, вклучително и подготовка на планови за стопансиување и организација на сеча и продажба |  |  |  | 0 | 25 | 25 | ПС/АШ | 2 | АШ | НАСПШ/АШ |
| 6.4.3. | Воведување на современи технологии и алатки за редовен мониторинг и рано откривање на нелегална сеча |  |  |  | 0 | 100 | 100 | Донатор | 2 | АШ | АШ/ДПШ/ЈПНП |
|  | Вкупно |  |  |  | 215 | 390 | 593 | 3 |  |  |  |

| Врска со СОРШ | Активности и мерки | Природни вредности |  |  | Буџет (во 1000 евра) |  |  | Извор | Приоритет | Соод. инст. |  | Корисник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активности за поддршка на институциите за шумарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1. | Поддршка за формирање и функционирање на Агенцијата за шуми со нејзин административен дел и потребната опрема |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Буџет | 1 | МЗШВ |  | АШ |  |
| 6.1.2.1 | Поддршка на функционирањето на Агенцијата за шуми на основа на плаќање за услугите |  |  |  | 0 | 1400 | 1400 | ПС/АШ | 1 | МЗШВ |  | АШ |  |
| 6.1.2. | Спроведување на програма за градење капацитети за новата Агенција за шуми и нејзините сектори |  |  |  | 30 | 0 | 0 | ИПА 2019 | 1 | МЗШВ |  | АШ |  |
| 6.5. | Надградба и интеграција на компонентите на интегрираниот шумски информациски систем (ИШИС) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | ИПА 2019 | 1 | МЗШВ |  | АШ/ЈПНШ/ЈПНП |  |
| 6.4.4. | Надградба на системот за следење дрва и негова интеграција во ИШИС, вклучувајќи градење капацитети. |  |  |  | 50 | 0 | 0 | ИПА 2019 | 1 | МЗШВ |  | АШ/ЈПНШ/ЈПНП |  |
| 6.5.4. | Подобрување на квалитетот на методологијата за попис на шуми базиран на GIS и изработка на планови за стопанисување. |  |  |  | 50 | 0 | 0 | ИПА 2019 | 1 | МЗШВ |  | ЈПНШ/АШ |  |
| 6.1.6.4. | Градење капацитети на идниот персонал на Агенцијата за шуми и корисници на шуми и трговци за користењето на ИШИС |  |  |  | 50 | 0 | 0 | ИПА 2019 | 1 | АШ |  | АШ/ЈПНШ/ЈПНП |  |
| 6.1.4. | Изработка на студија за изводливост и изработка на стратешки план за идното Државно претпријатие за шуми. |  |  |  | 125 | 0 | 0 | ИПА 2019 | 1 | МЗШВ |  | ЈПНШ |  |
| 6.1.5.3. | Поддршка на истражувачката работа и работата за развој на Институтот за шумарство за задачите на јавните шумарски служби |  |  |  | 0 | 50 | 50 | ПС/АШ | 1 | МЗШВ |  | ИШ |  |
| 6.1.5.4. | Поддршка за воспоставување основна истражувачка инфраструктура и водење на Институтот за шумарство. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Буџет | 1 | МЗШВ |  | ИШ |  |
| 6.1.6.5. | Зајакнување на човечките и техничките капацитети на Државниот инспекторат за шумарство и ловство |  |  |  | 10 | 0 | 0 | ИПА 2019 | 1 | МЗШВ |  | ДИШЛ |  |
| Вкупно |  |  |  |  | 365 | 1450 | 1450 |
| Крајна сума |  | 1360 | 17000 | 19400 | 1465 | 9450 | 10313 |
| Крајна сума за шумски мерки опфатени со Посебната сметка на Агенцијата за шуми (ПС/АШ) |  |  |  |  | 876 | 7500 | 8160 |  |  |  |  |  |
| Крајна сума за сите активности и шумски мерки кои треба да се покријат од ПС на АШ |  |  |  |  | 900 | 9225 | 10038 |  |  |  |  |  |  |
| Расположливи средства од ПС на АШ |  |  |  |  | 900 | 9225 | 10038 |  |  |  |  |  |  |

Дополнителна легенда на Акциониот план: ЈПНП – Јавно претпријатие Национални паркови, НАСПШ – Национална асоцијација на сопственици на приватни шуми, СПШ – сопственици на приватни шуми.