ТАБЕЛАРНИ И ТЕКСТУАЛНИ ПРИЛОЗИ

- Тековна состојба	1

- Договор за концесија	2

- Табели: Aнализа на техничко - технолошки податоци(1-9)	3

- Табели: Динамика на откопување на површинскиот коп "Сивец"(1-36)	4

Прилог 1

Тековна состојба

Прилог 2

Договор за концесија

Прилог 3

Aнализа на техничко - технолошки податоци

(1-9)

Табела бр. 1

| Број на работилиште | Вкупен број на етажи | Кота на етажата |
| --- | --- | --- |
| Број 1 | 8 | К: 856, 846, 836, 831, 826, 820, 810, 805 |
| Број 3 | 3 | К: 831, 824, 813 |
| Број 8 | 7 | К: 927, 920, 914, 908, 901, 891, 883 |
| Број 5 | 8 | К: 882, 876, 867, 860, 854, 847, 840, 836 |
| Број 2 | 3 | К: 860, 854, 843 |
| Број 6 | 8 | К: 934, 929, 919, 910, 901, 895, 887, 881 |
| Број 6 (ново) | 5 | К: 940, 933, 927, 922, 916 |
| Број 7 | 5 | К: 894, 888, 881, 875, 867 |
| Број 9 | 3 | К: 889, 876, 864 |
| Број 10 | 1 | К: 950 |
| Број 11 | 1 | К: 970 |
| Број 12 | 2 | К: 950, 941 |
| Број 14 | 3 | К: 935, 930, 921 |
| Број 15 | 1 | К: 837 |
| Број 16 | 1 | К: 837 |

Табела бр. 2

| Година | Р а б о т и л и ш т е б р о ј 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вкупно откопана маса (м3) | Комерцијални блокови (м3) | Процент на искористување (%) |
| 2003 | 60 265 | 9 187 | 15,24 |
| 2004 | 81 323 | 10 954 | 13,46 |
| 2005 | 64 938 | 8 159 | 12,56 |
| 2006 | 62 863 | 9 744 | 15,50 |
| 2007 | 76 961 | 9 639 | 12,52 |
| 2008 | 62 042 | 9 350 | 15,07 |
| ВКУПНО | 408 392 | 57 033 | 13,96 |

Табела бр. 3

| Година | Р а б о т и л и ш т е б р о ј 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вкупно откопана маса (м3) | Комерцијални блокови (м3) | Процент на искористување (%) |
| 2003 | 30 986 | 3 776 | 12,18 |
| 2004 | 47 738 | 5 225 | 10,94 |
| 2005 | 45 950 | 2 887 | 6,28 |
| 2006 | 24 413 | 2 503 | 10,25 |
| 2007 | 19 424 | 1 658 | 8,53 |
| 2008 | 14 872 | 936 | 6,29 |
| ВКУПНО | 183 383 | 16 985 | 9,26 |

Табела бр. 4

| Година | Р а б о т и л и ш т е б р о ј 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вкупно откопана маса (м3) | Комерцијални блокови (м3) | Процент на искористување (%) |
| 2003 | 29 162 | 2 803 | 9,61 |
| 2004 | 30 660 | 2 999 | 9,78 |
| 2005 | 32 110 | 1 896 | 5,90 |
| 2006 | 30 575 | 2 740 | 8,96 |
| 2007 | 15 669 | 2 106 | 13,44 |
| 2008 | 9 948 | 2 175 | 21,86 |
| ВКУПНО | 148 124 | 14 719 | 9,93 |

Табела бр. 5

| Година | Р а б о т и л и ш т е б р о ј 6 (истрага) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вкупно откопана маса (м3) | Комерцијални блокови (м3) | Процент на искористување (%) |
| 2003 | 11 341 | - | - |
| 2004 | - | - | - |
| 2005 | - | - | - |
| 2006 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - |
| ВКУПНО | 11 341 | - | - |

Табела бр. 6

| Година | Р а б о т и л и ш т е б р о ј 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вкупно откопана маса (м3) | Комерцијални блокови (м3) | Процент на искористување (%) |
| 2003 | 42 330 | 5 144 | 12,15 |
| 2004 | 45 104 | 5 088 | 11,28 |
| 2005 | 36 499 | 4 896 | 13,41 |
| 2006 | 43 447 | 5 481 | 12,61 |
| 2007 | 49 619 | 5 212 | 10,50 |
| 2008 | 57 126 | 10 396 | 18,19 |
| ВКУПНО | 274 125 | 36 217 | 13,21 |

Табела бр. 7

| Година | Р а б о т и л и ш т е б р о ј 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вкупно откопана маса (м3) | Комерцијални блокови (м3) | Процент на искористување (%) |
| 2003 | 3 983 | 454 | 11,39 |
| 2004 | - | - | - |
| 2005 | - | - | - |
| 2006 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - |
| ВКУПНО | 3 983 | 454 | 11,39 |

ВКУПНО МЕРМЕРНИ МАСИ И БЛОКОВИ СО КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТУВАЊЕ ЗА ПЕРИОД  2003 - 2008 година

Табела бр. 8

| Година | Р А Б О Т И Л И Ш Т А |  |  |  |  | ИСКОРИСТУВАЊЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бр. 1 | Бр. 5 | Бр. 6 | Бр. 8 | Бр. 12 | откопана маса (м3) | мерм. блок. (м3) | Вкупно иско. % |
| 2003 | 60 265 | 30 986 | 29 162 | 42 330 | 3 983 | 179 365 | 21 364 | 12,35 |
| 2004 | 81 323 | 47 738 | 30 660 | 45 104 | - | 204 825 | 24 266 | 11,84 |
| 2005 | 64 938 | 45 950 | 32 110 | 36 499 | - | 179 497 | 17 839 | 9,95 |
| 2006 | 62 863 | 24 413 | 30 575 | 43 447 | - | 161 298 | 20 468 | 12,68 |
| 2007 | 76 961 | 19 424 | 15 669 | 49 619 | - | 161 673 | 18 615 | 11,51 |
| 2008 | 62 042 | 14 878 | 9 948 | 57 126 | - | 143 994 | 22 857 | 15,87 |
| Вкупно | 408 392 | 183 383 | 148 124 | 274 125 | 3 983 | 1 030 652 | 125 408 | 12,16 |
| Блок. | 57 033 | 16 985 | 14 719 | 36 217 | 454 | 125 408 | - | - |
| % | 13,96 | 9,26 | 9,93 | 13,21 | 11,39 | 12,16 | - | - |

ВКУПНО ДОБИЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ БЛОКОВИ ПО РАБОТИЛИШТА

ЗА ПЕРИ  ОД 2003 - 2008 година

Табела бр. 9

| Година | Р А Б О Т И Л И Ш Т А |  |  |  |  | ВКУПНО (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бр. 1 | Бр. 5 (ново) | Бр. 6 (старо) | Бр. 8 | Бр. 12 |  |
| 2003 | 9 187 | 3 776 | 2 803 | 5 144 | 454 | 21 364 |
| 2004 | 10 954 | 5 225 | 2 999 | 5 088 | - | 24 266 |
| 2005 | 8 159 | 2 887 | 1 896 | 4 896 | - | 17 838 |
| 2006 | 9 744 | 2 503 | 2 740 | 5 481 | - | 20 468 |
| 2007 | 9 639 | 1 658 | 2 106 | 5 212 | - | 18 615 |
| 2008 | 9 350 | 936 | 2 175 | 10 396 | - | 22 857 |
| ВКУПНО | 57 033 | 16 985 | 14 719 | 36 217 | 454 | 125 408 |

Прилог 4

Динамика на откопување на површинскиот коп "Сивец"

(1-36)

Табела бр. 1

| Година | Работилиште бр. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мермерни маси за откопување м3 | Експлоатациони мермерни маси м3 | Мермерни блокови м3 | Кршен камен м3 | Јаловина м3 |
| 2009 | 59 748 | 56 761 | 7 000 | 49 761 | 31 590 |
| 2010 | 64 960 | 61 713 | 7 390 | 54 323 | 14 650 |
| 2011 | 72 461 | 68 839 | 7 780 | 61 059 | 18 955 |
| 2012 | 74 374 | 70 657 | 8 160 | 62 497 | 5 900 |
| 2013 | 75 590 | 71 810 | 8 550 | 63 260 | 8 400 |
| Вкупно | 347 133 | 329 780 | 38 880 | 290 900 | 79 495 |

Табела бр. 2

| Година | Работилиште бр. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мермерни маси за откопување м3 | Експлоатациони мермерни маси м3 | Мермерни блокови м3 | Кршен камен м3 | Јаловина м3 |
| 2009 | 5 670 | 5 400 | 500 | 4 900 | - |
| 2010 | 6 002 | 5 702 | 528 | 5 174 | - |
| 2011 | 6 423 | 6 102 | 550 | 5 552 | - |
| 2012 | 7 115 | 6 759 | 580 | 6 179 | - |
| 2013 | 7 632 | 7 251 | 610 | 6 641 | - |
| Вкупно | 32 842 | 31 214 | 2 768 | 28 446 | - |

Табела бр. 3

| Година | Работилиште бр. 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мермерни маси за откопување м3 | Експлоатациони мермерни маси м3 | Мермерни блокови м3 | Кршен камен м3 | Јаловина м3 |
| 2009 | 34 102 | 32 397 | 3 000 | 29 397 | - |
| 2010 | 36 164 | 34 357 | 3 170 | 31 187 | 22 150 |
| 2011 | 40 740 | 38 703 | 3 330 | 35 373 | 15 075 |
| 2012 | 43 732 | 41 546 | 3 500 | 38 046 | - |
| 2013 | 35 691 | 33 907 | 3 670 | 30 237 | - |
| Вкупно | 190 429 | 180 910 | 16 670 | 164 240 | 37 225 |

Табела бр. 4

| Година | Работилиште бр. 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мермерни маси за откопување м3 | Експлоатациони мермерни маси м3 | Мермерни блокови м3 | Кршен камен м3 | Јаловина м3 |
| 2009 | 39 525 | 37 549 | 5 000 | 32 549 | 6 270 |
| 2010 | 57 194 | 54 334 | 5 280 | 49 054 | 22 500 |
| 2011 | 50 672 | 46 856 | 5 550 | 41 306 | 5 530 |
| 2012 | 52 515 | 49 890 | 5 840 | 44 050 | 18 166 |
| 2013 | 51 005 | 48 456 | 6 110 | 42 346 | - |
| Вкупно | 250 911 | 237 085 | 27 780 | 209 305 | 52 466 |

Табела бр. 5

| Година | Работилиште бр. 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мермерни маси за откопување м3 | Експлоатациони мермерни маси м3 | Мермерни блокови м3 | Кршен камен м3 | Јаловина м3 |
| 2009 | 26 448 | 25 189 | 2 500 | 22 689 | 3 075 |
| 2010 | 28 495 | 25 593 | 2 630 | 22 963 | 5 350 |
| 2011 | 28 929 | 27 483 | 2 790 | 24 693 | - |
| 2012 | 29 889 | 28 396 | 2 920 | 25 476 | - |
| 2013 | 33 314 | 31 650 | 3 060 | 28 590 | 13 515 |
| Вкупно | 147 075 | 138 311 | 13 900 | 124 411 | 21 940 |

ДИНАМИКА НА ОТКОПУВАЊЕ ЗА 2009 ГОДИНА

РАБОТИЛИШТЕ БР. 1							Табела бр. 6

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| I | - | - | - | - | - | 19 140 |
| II | 26 042 | 24 740 | 9,7 | 2 400 | 22 340 | - |
| III | 15 977 | 15 178 | 11,2 | 1 700 | 13 478 | 4 500 |
| IV | 10 656 | 10 123 | 16,3 | 1 650 | 8 473 | 7 950 |
| V | 7 073 | 6 720 | 18,6 | 1 250 | 5 470 | - |
| Вкупно | 59 748 | 56 761 | 13,96 | 7 000 | 49 761 | 31 590 |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 2							Табела бр. 7

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| III | 5 670 | 5 400 | 9,26 | 500 | 4 900 | - |
| Вкупно | 5 670 | 5 400 | 9,26 | 500 | 4 900 | - |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 5							Табела бр. 8

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| III | 34 102 | 32 397 | 9,26 | 3 000 | 29 397 | - |
| Вкупно | 34 102 | 32 397 | 9,26 | 3 000 | 29 397 | - |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 8							Табела бр. 9

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| V | - | - | - | - | - | 6 270 |
| VI | 7 305 | 6 940 | 12,25 | 850 | 6 090 | - |
| VII | 20 058 | 19 055 | 13,12 | 2 500 | 16 555 | - |
| VIII | 12 162 | 11 554 | 14,28 | 1 650 | 9 904 | - |
| Вкупно | 39 525 | 37 549 | 13,21 | 5 000 | 32 549 | 6 270 |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 6							Табела бр. 10

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| II | - | - | - | - | - | 3 075 |
| III | 13 276 | 12 644 | 8,7 | 1 100 | 11 544 | - |
| IV | 13 172 | 12 545 | 11,16 | 1 400 | 11 145 | - |
| Вкупно | 26 448 | 25 189 | 9,93 | 2 500 | 22 689 | 3 075 |

Рекапитулацијата на експлоатационите мермерни маси, мермерните блокови, процентот на искористување, кршен камен и јаловината по работилишта и вкупно за 2009 год.

Табела бр. 11

| Реден број | Број на работилиште | Експлоатац. мерм. маси м3 | Мермерни блокови м3 | Кршен камен м3 | Јаловина м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Број 1 | 56 761 | 7 000 | 49 761 | 31 590 |
| 2 | Број 2 | 5 670 | 500 | 4 900 | - |
| 3 | Број 5 | 32 397 | 3 000 | 29 397 |  |
| 4 | Број 8 | 37 549 | 5 000 | 32 549 | 6 270 |
| 5 | Број 6 | 25 189 | 2 500 | 22 689 | 3 075 |
| Вкупно |  | 157 566 | 18 000 | 139 296 | 40 935 |

ДИНАМИКА НА ОТКОПУВАЊЕ ЗА 2010 ГОДИНА

РАБОТИЛИШТЕ БР. 1							Табела бр. 12

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| I | - | - | - | - | - | 14 650 |
| II | 33 966 | 32 268 | 9,7 | 3 130 | 29 138 | - |
| III | 14 379 | 13 660 | 11,2 | 1 530 | 12 130 | - |
| IV | 9 428 | 8 957 | 16,3 | 1 460 | 7 497 | - |
| V | 7 187 | 6 828 | 18,6 | 1 270 | 5 558 | - |
| Вкупно | 64 960 | 61 713 | 13,96 | 7 390 | 54 323 | 14 650 |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 2							Табела бр. 13

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| III | 6 002 | 5 702 | 9,26 | 528 | 5 174 | - |
| Вкупно | 6 002 | 5 702 | 9,26 | 528 | 5 174 | - |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 5							Табела бр. 14

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| I | - | - | - | - | - | 13 325 |
| II | - | - | - | - | - | 8 825 |
| III | 13 250 | 12 588 | 8,5 | 1 070 | 11 518 | - |
| IV | 12 061 | 11 458 | 9,6 | 1 100 | 10 358 | - |
| V | 3 629 | 3 448 | 8,7 | 300 | 3 148 | - |
| VI | 7 224 | 6 863 | 10,2 | 700 | 6 163 | - |
| Вкупно | 36 164 | 34 357 | 9,26 | 3 170 | 31 187 | 22 150 |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 8							Табела бр. 15

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| I | - | - | - | - | - | 22 500 |
| II | 32 658 | 31 025 | 7,8 | 2 420 | 28 605 | - |
| III | 15 419 | 14 648 | 8,8 | 1 289 | 13 359 | - |
| IV | 5 560 | 5 282 | 18,1 | 956 | 4 326 | - |
| V | 3 557 | 3 379 | 18,2 | 615 | 2 764 | - |
| Вкупно | 57 194 | 54 334 | 13,21 | 5 280 | 49 054 | 22 500 |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 6						                  Табела бр. 16

|  | Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| С Т А Р О | I | 3 509 | 3 334 | 7,5 | 250 | 3 084 | 3 520 |
|  | II | 4 550 | 2 845 | 12,3 | 350 | 2 495 | - |
|  | III | 4 555 | 4 327 | 10,4 | 450 | 3 877 | - |
|  | IV | 4 107 | 3 902 | 12,3 | 480 | 3 422 | - |
|  | V | 5 958 | 5 660 | 10,6 | 600 | 5 060 | - |
| Н О В О | I | 1 405 | 1 333 | 7,5 | 100 | 1 233 | 1 830 |
|  | II | 1 858 | 1 765 | 8,5 | 150 | 1 615 | - |
|  | III | 2 555 | 2 427 | 10,3 | 250 | 2 177 | - |
| Вкупно |  | 28 495 | 25 593 | 9,93 | 2 630 | 22 963 | 5 350 |

Рекапитулацијата на експлоатационите мермерни маси, мермерните блокови, процентот на искористување, кршен камен и јаловината по работилишта и вкупно за 2010 год.

Табела бр. 17

| Реден број | Број на работилиште | Експлоатац. мерм. маси м3 | Мермерни блокови м3 | Кршен камен м3 | Јаловина м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Број 1 | 61 713 | 7 390 | 54 323 | 14 650 |
| 2 | Број 2 | 5 702 | 530 | 5 172 | - |
| 3 | Број 5 | 34 357 | 3 170 | 31 187 | 22 150 |
| 4 | Број 8 | 54 334 | 5 280 | 49 054 | 22 500 |
| 5 | Број 6 | 25 593 | 2 630 | 22 963 | 5 350 |
| Вкупно |  | 181 699 | 19 000 | 162 701 | 64 650 |

ДИНАМИКА НА ОТКОПУВАЊЕ ЗА 2011 ГОДИНА

РАБОТИЛИШТЕ БР. 1							Табела бр. 18

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| I | 12 964 | 12 316 | 9,5 | 1 170 | 11 146 | 7 690 |
| II | 29 625 | 28 144 | 9,7 | 2 730 | 25 414 | - |
| III | 18 797 | 17 857 | 11,2 | 2 000 | 15 857 | 2 940 |
| IV | 8 524 | 8 098 | 16,3 | 1 320 | 6 778 | 8 325 |
| V | 2 551 | 2 424 | 23,1 | 560 | 1 864 | - |
| Вкупно | 72 461 | 68 839 | 13,96 | 7 780 | 61 059 | 18 955 |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 2							Табела бр. 19

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| III | 3 452 | 3 279 | 6,1 | 200 | 3 079 | - |
| IV | 2 971 | 2 823 | 12,4 | 350 | 2 473 | - |
| Вкупно | 6 423 | 6 102 | 9,26 | 550 | 5 552 | - |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 5							Табела бр. 20

|  | Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| С Е В Е Р | I | - | - | - | - | - | 15 075 |
|  | II | 6 699 | 6 364 | 5,5 | 350 | 6 014 | - |
|  | III | 9 569 | 9 091 | 8,8 | 800 | 8 291 | - |
| Ј У Г | II | 2 722 | 2 586 | 5,8 | 150 | 2 436 | - |
|  | III | 5 721 | 5 435 | 9,2 | 500 | 4 935 | - |
|  | IV | 8 223 | 7 812 | 9,6 | 750 | 7 062 | - |
|  | V | 4 438 | 4 216 | 10,2 | 430 | 3 786 | - |
|  | VI | 975 | 926 | 16,2 | 150 | 776 | - |
|  | VII | 2 393 | 2 273 | 8,8 | 200 | 2 073 | - |
| Вкупно |  | 40 740 | 38 703 | 9,26 | 3 330 | 35 373 | 15 075 |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 8						              Табела бр. 21

|  | Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| С Е В Е Р | III | - | - | - | - | - | 5 530 |
|  | IV | 7 177 | 6 818 | 8,8 | 600 | 6 218 | - |
|  | V | 5 160 | 4 902 | 15,3 | 750 | 4 152 | - |
|  | VI | 11 554 | 10 976 | 12,3 | 1 350 | 9 626 | - |
|  | VII | 12 585 | 6 962 | 15,8 | 1 950 | 5 862 | - |
|  | VIII | 7 328 | 1 674 | 16,5 | 950 | 9 724 | - |
| Ј У Г | VI | 1 113 | 1 057 | 12,3 | 130 | 927 | - |
|  | ВИИ | 2 798 | 2 658 | 15,8 | 420 | 2 238 | - |
|  | ВИИИ | 2 957 | 2 808 | 8,9 | 250 | 2 559 | - |
| Вкупно |  | 50 672 | 46 856 | 13,21 | 5 550 | 41 306 | 5 530 |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 6  (старо)						Табела бр. 22

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| VI | 12 881 | 12 237 | 7,6 | 930 | 11 307 | - |
| VII | 16 048 | 15 246 | 12,2 | 1 860 | 13 386 | - |
| Вкупно | 28 929 | 27 483 | 9,93 | 2 790 | 24 693 | - |

Рекапитулацијата на експлоатационите мермерни маси, мермерните блокови, процентот на искористување, кршен камен и јаловината по работилишта и вкупно за 2011 год.

Табела бр. 23

| Реден број | Број на работилиште | Експлоатац. мерм. маси м3 | Мермерни блокови м3 | Кршен камен м3 | Јаловина м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Број 1 | 68 839 | 7 780 | 61 059 | 18 955 |
| 2 | Број 2 | 6 102 | 550 | 5 552 | - |
| 3 | Број 5 | 38 703 | 3 330 | 35 373 | 15 075 |
| 4 | Број 8 | 46 856 | 5 550 | 41 306 | 5 530 |
| 5 | Број 6 | 27 483 | 2 790 | 24 693 | - |
| Вкупно |  | 187 983 | 20 000 | 167 983 | 39 560 |

ДИНАМИКА НА ОТКОПУВАЊЕ ЗА 2012 ГОДИНА

РАБОТИЛИШТЕ БР. 1							Табела бр. 24

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| 0 | - | - | - | - | - | 5 900 |
| I | 13 739 | 13 052 | 9,5 | 1 240 | 11 812 | - |
| II | 31 470 | 29 897 | 9,7 | 2 900 | 26 997 | - |
| III | 14 285 | 13 571 | 11,2 | 1 520 | 12 051 | - |
| IV | 11 873 | 11 280 | 16,3 | 1 840 | 9 440 | - |
| V | 3 007 | 2 857 | 23,1 | 660 | 2 197 | - |
| Вкупно | 74 374 | 70 657 | 13,96 | 8 160 | 62 497 | 5 900 |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 2							Табела бр. 25

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| III | 4 314 | 4 098 | 6,1 | 250 | 3 848 | - |
| IV | 2 801 | 2 661 | 12,4 | 330 | 2 331 | - |
| Вкупно | 7 115 | 6 759 | 9,26 | 580 | 6 179 | - |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 5							Табела бр. 26

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| II | 12 704 | 12 069 | 5,8 | 700 | 11 369 | - |
| III | 26 077 | 24 773 | 8,8 | 2 180 | 22 593 | - |
| IV | 4 951 | 4 704 | 13,18 | 620 | 4 084 | - |
| Вкупно | 43 732 | 41 546 | 9,26 | 3 500 | 38 046 | - |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 8							Табела бр. 27

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| I | - | - | - | - | - | 6 400 |
| II | - | - | - | - | - | 11 766 |
| III | 16 267 | 15 454 | 8,8 | 1 360 | 14 094 | - |
| IV | 4 536 | 4 309 | 18,1 | 780 | 3 529 | - |
| V | 5 228 | 4 967 | 15,3 | 760 | 4 207 | - |
| VI | 3 850 | 3 658 | 12,3 | 450 | 3 208 | - |
| VII | 8 716 | 8 280 | 15,7 | 1 300 | 6 980 | - |
| VIII | 13 918 | 13 222 | 9,0 | 1 190 | 12 032 | - |
| Вкупно | 52 515 | 49 890 | 13,21 | 5 840 | 44 050 | 18 166 |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 6							Табела бр. 28

|  | Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| С Т А Р О | I | 2 105 | 2 000 | 7,5 | 150 | 1 850 | - |
|  | II | 2 054 | 1 951 | 12,3 | 240 | 1 711 | - |
|  | III | 10 931 | 10 385 | 10,4 | 1 080 | 9 305 | - |
|  | IV | 3 937 | 3 740 | 12,3 | 460 | 3 280 | - |
|  | V | 993 | 943 | 10,6 | 100 | 843 | - |
| Н О В О | II | 2 724 | 2 588 | 8,5 | 220 | 2 368 | - |
|  | III | 4 087 | 3 883 | 10,3 | 400 | 3 483 | - |
|  | IV | 1 830 | 1 739 | 11,5 | 200 | 1 539 | - |
|  | V | 1 228 | 1 167 | 6,0 | 70 | 1 097 | - |
| Вкупно |  | 29 889 | 28 396 | 9,93 | 2 920 | 25 476 | - |

Рекапитулацијата на експлоатационите мермерни маси, мермерните блокови, процентот на искористување, кршен камен и јаловината по работилишта и вкупно за 2012 год.

Табела бр. 29

| Реден број | Број на работилиште | Експлоатац. мерм. маси м3 | Мермерни блокови м3 | Кршен камен м3 | Јаловина м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Број 1 | 70 657 | 8 160 | 62 497 | 5 900 |
| 2 | Број 2 | 6 759 | 580 | 6 179 | - |
| 3 | Број 5 | 41 546 | 3 500 | 38 046 | - |
| 4 | Број 8 | 49 890 | 5 840 | 44 050 | 18 166 |
| 5 | Број 6 | 28 396 | 2 920 | 25 476 | - |
| Вкупно |  | 197 248 | 21 000 | 178 248 | 24 068 |

ДИНАМИКА НА ОТКОПУВАЊЕ ЗА 2013 ГОДИНА

РАБОТИЛИШТЕ БР. 1							Табела бр. 30

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| I | 24 598 | 23 368 | 9,5 | 2 220 | 21 148 | - |
| II | 20 076 | 19 072 | 9,7 | 1 850 | 17 222 | - |
| III | 13 816 | 13 125 | 11,2 | 1 470 | 11 655 | - |
| IV | 11 495 | 10 920 | 16,3 | 1 780 | 9 140 | 8 400 |
| V | 5 605 | 5 325 | 23,1 | 1 230 | 4 095 | - |
| Вкупно | 75 590 | 71 810 | 13,96 | 8,550 | 63 260 | 8 400 |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 2							Табела бр. 31

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| III | 4 831 | 4 590 | 6,1 | 280 | 4 310 | - |
| IV | 2 801 | 2 661 | 12,4 | 330 | 2 331 | - |
| Вкупно | 7 632 | 7 251 | 9,26 | 610 | 6 641 | - |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 5							Табела бр. 32

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| II | 7 622 | 7 241 | 5,8 | 420 | 6 821 | - |
| III | 6 459 | 6 136 | 8,8 | 540 | 5 596 | - |
| IV | 21 610 | 20 530 | 13,2 | 2 710 | 17 820 | - |
| Вкупно | 35 691 | 33 907 | 9,26 | 3 670 | 30 237 | - |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 8 							Табела бр. 33

| Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| III | 11 722 | 11 136 | 8,8 | 980 | 10 156 | - |
| IV | 6 164 | 5 856 | 18,1 | 1 060 | 4 796 | - |
| V | 9 425 | 8 954 | 15,3 | 1 370 | 7 584 | - |
| VI | 13 350 | 12 683 | 12,3 | 1 560 | 11 123 | - |
| VII | 10 344 | 9 827 | 11,6 | 1 140 | 8 687 | - |
| Вкупно | 51 005 | 48 456 | 13,21 | 6 110 | 42 346 | - |

РАБОТИЛИШТЕ БР. 6							Табела бр. 34

|  | Етажа | Вкупно мермерни маси | Експлоат. мермерни маси | Процент на искор. | Мермерни блокови | Кршен камен | Јаловина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м3) | (м3) | % | (м3) | (м3) | (м3) |
| С Т А Р О | I | 9 403 | 8 933 | 7,5 | 670 | 8 263 | 13 515 |
|  | II | 5 049 | 4 797 | 12,3 | 590 | 4 207 | - |
|  | III | 8 401 | 7 981 | 10,4 | 830 | 7 151 | - |
|  | IV | 556 | 528 | 12,3 | 65 | 463 | - |
|  | V | 1 886 | 1 792 | 10,6 | 190 | 1 602 | - |
|  | VI | 1 246 | 1 184 | 7,6 | 90 | 1 094 | - |
|  | VII | 647 | 615 | 12,2 | 75 | 540 | - |
|  | VIII | 1 052 | 1 000 | 6,0 | 60 | 940 | - |
| Н О В О | II | 1 115 | 1 059 | 8,5 | 90 | 969 | - |
|  | III | 2 861 | 2 718 | 10,3 | 280 | 2 438 | - |
|  | IV | 1 098 | 1 043 | 11,5 | 120 | 923 | - |
| Вкупно |  | 33 314 | 31 650 | 9,93 | 060 | 28 590 | 13 515 |

Рекапитулацијата на експлоатационите мермерни маси, мермерните блокови, процентот на искористување, кршен камен и јаловината по работилишта и вкупно за 2013 година.

Табела бр. 35

| Реден број | Број на работилиште | Експлоатац. мерм. маси м3 | Мермерни блокови м3 | Кршен камен м3 | Јаловина м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Број 1 | 71 810 | 8 550 | 63 260 | 8 400 |
| 2 | Број 2 | 7 251 | 610 | 6 641 | - |
| 3 | Број 5 | 33 907 | 3 670 | 30 237 | - |
| 4 | Број 8 | 48 456 | 6 110 | 42 346 | - |
| 5 | Број 6 | 31 650 | 3 060 | 28 590 | 13 515 |
| Вкупно |  | 193 074 | 22 000 | 171 074 | 21 915 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА МАСИТЕ ЗА ОТКОПУВАЊЕ

ЗА ПЕРИОД 2009 - 2013

Табела бр. 36

| Година | Експлоатац. мерм. маси м3 | Мермерни блокови м3 | Кршен камен м3 | Јаловина м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 157 566 | 18 000 | 139 296 | 40 935 |
| 2010 | 181 699 | 19 000 | 162 701 | 64 650 |
| 2011 | 187 983 | 20 000 | 167 983 | 39 560 |
| 2012 | 197 248 | 21 000 | 178 248 | 24 068 |
| 2013 | 193 074 | 22 000 | 171 074 | 21 915 |